# Тест-план

# 1. Объект тестирования

Программа и версия: «Запись к врачу» 2.3, стенд test.example.ru. Что изменилось с прошлой версии.

# 2. Что тестируем

Функции и требования: запись (4.1), отмена (4.2), уведомления (4.5).

# 3. Что не тестируем

И почему: нагрузка (нет стенда), оплата (не менялась, smoke).

# 4. Подход

Виды и техники: smoke, тест-кейсы по требованиям, граничные значения для сроков отмены, исследовательский проход 1 ч, регресс.

# 5. Окружение

Браузеры и устройства, тестовые учётные записи, как сбросить данные.

# 6. Критерии входа

Когда начинаем: сборка установлена, smoke пройден.

# 7. Критерии выхода

Когда заканчиваем: все тест-кейсы высокого приоритета пройдены, нет открытых критических и серьёзных дефектов.

# 8. Сроки и трудозатраты

Сколько часов на каждый этап и кто делает.

# 9. Риски

Что может помешать и что тогда делаем: сборка опоздала на день — сокращаем регресс до высокого приоритета.

# 10. Результаты

Что сдаём: чек-лист, тест-кейсы, баг-репорты, тест-отчёт.